PRPOSAL PENAWARAN

SISTEM INFORMASI {…………………}

DI UNIT KERJA {…………….}

Logo

NAMA

NPM

UNIVERSITAS NASIONAL

2020

PENDAHULUAN

Dengan Kemajuan technology yang semakin berkembang…………disesuaikan dengan tema atau sistem aplikasi yang di rancang

ALUR KEGIATAN KERJA

Kegiatan alur kerja yang dirancang untuk permbuatan sistem aplikasi {……….} adalah sbb:

1. Persiapan
2. Unit kerja memberikan penjeasan menyeluruh tenatnag alur proses manual yanga da sekarang secara gamblang.
3. Unit kerja memberikan seluruh data yang terkait dnegan sistem yang akan dibuat
4. Seluruh Infromasi dan Pembicaraan atau diskusi tertuang dalam bentuk Dokumen yang di tanda tangani kedua belah pihak.
5. Perancangan
6. Sistem akan dibuat rancangan sistem informasi {……….} dalam bentuk mockup dan diberikan ke Unit kerja.
7. Tanggal Pengiriman harus tercatat dengan baik, Penerima dengan Nama Jelas dan Tanggal.
8. Diberikan waktu 3 hari jika ada usulan atau perbaikan.
9. Coding
10. Dibuat dengan Platform yang sama PHP atau ASP, dan Database MySQL atau SQL Server
11. Prototype

Prototype diberikan ke Unit kerja 2 minggu setelah mockup disetujui

1. Evaluasi

Evaluasi dan Simulasi Prototype (jika ada yang keliru dari SOP Standar Unit Kerja.

1. Penyesuain Terakhir (Final Adjustment)

Uji Coba Sistem di Unit kerja dan di testing semua modul.

Setiap Modul dibuatkan Form yang harus ditanda tangani Super user yang melakukan Testing.

1. Implementasi
2. Aplikasi siap untuk di emplementasikan di Unit keja.
3. Meakuakn Monitoring dan Evaluasi jika ada bug atau error.

TIME LINE

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | W1 | W2 | W3 | W4 |
| Persiapan | x |  |  |  |
| Perancangan | x |  |  |  |
| Coding | x | x |  |  |
| Prototype |  | x | x |  |
| Evaluasi |  |  | x |  |
| Final Adjusment |  |  | x | x |
| Implementasi |  |  |  | x |

PENUTUP

Deskripsikan penutup disini